|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 진행 일지** | | | | | **소 속 :** | | **SC 컴퍼니** | |
| **성 명 :** | | **김석찬** | |
| **날 짜** | **2023년 07월 27일 (목)** | | | |
| **1. 주간업무목표 (기간: 07월 24일~ 07월 28일)** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **목 표** | | | | **진척도(%)** | | **비고** |
| **주간업무**  **목 표** | | 1. 프로젝트 구현 완성 2. 중간 발표 준비 | | | | 70 % | |  |
| **2. 일정 및 피드백** | | | | | | | | |
| **분 류** | | **일 정** | | **미실시 일정 및 피드백** | | | | |
| **전 일**  **실시사항** | | * SLA, EEM 관련 회의 및 구현   + SLA / EEM 시나리오 (완료)   + EEM 스크립트 (완료) * Server 와 네트워크 인프라 망 결합 후 테스트(완료)   + Main\_Server 동작 테스트 (완료)   + Backup\_Server 동작 테스트 (완료)   + DHCP Server 동작 테스트 (완료)   + NTP 를 이용한 시간 설정 (완료)   + 데이터 백업 테스트 (완료)   + FTP 및 Log 서버 컨테이너 장애 시 Sub 컨테이너 생성 테스트 (완료) * NAT 구현   + 외부 망 과 내부 망 분리를 위한 NAT 구성 및 접근 제어   + Back Up 서버와 사내 내부 망 구분과 접근 제어를 위한 NAT 구성 (완료) * 기술 문서 및 완료 보고서 작성   + 완료 보고서 작성 (진행 중)   + 기술 문서 작성 (진행 중) | | * NAT 구현   + Default Route 구성으로 외부로 트래픽 나가는 것까지는 확인 되지만 다시 들어 올 때 변환 되는 IP를 찾지 못해서 적용 되지 않는다. | | | | |
| **금 일**  **예정사항** | | * 기술 문서 및 완료 보고서 작성 * 중간 발표 PPT 수정 * NAT 구현 이어서 진행   + 오후 2시까지 진행하고 안될 경우 ACL로 접근 차단 | | | | | | 비 고 |
|  |
| **3. 지시 사항 및 피드백** | | | | | | | | |
| 팀장 / 반장  지시사항 | | 없음 | 전 체  지시사항 | 없음 | | | | |

*ㄱ*